Gmina Paczków

Urząd Miejski w Paczkowie

ul. Rynek 1, 48-370 Paczków

tel. (077) 4316791,   tel./fax ( 77) 5449004

www.paczkow.bip.net.pl   wzp@paczkow.pl

Nr zamówienia ZP.27.271.5.2018

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A

istotnych warunków zamówienia publicznego

(SIWZ)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem

„ Uporządkowanie  gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”

(umowa o dofinansowanie  nr POIS. 02.03.00-00-0213/16 -00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach).

....................................................

Zatwierdzam

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11  ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Paczków, dnia 18 stycznia 2018 r.

Informacje ogólne

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93              z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem (numer faksu 77 544 9004); elektronicznie (wzp@paczkow.pl).

- Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert oraz dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do oferty jak i jej uzupełnienia.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych - oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. ust. 1 ustawy Pzp.)

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

10. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).

- Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający  nie  przewiduje zwrotu kosztów  udziału Wykonawców  w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 5 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Załączniki:

- Wzór umowy

- Wzór oferty

- Wzór oświadczeń

- Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Wykaz usług

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Paczków - Urząd Miejski w Paczkowie

ul. Rynek 1, 48-370 Paczków    tel. (77) 4316791,   tel./fax (77) 5449004

- TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA .

PRZETARG NIEOGRANICZONY - stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, skrót w treści SIWZ – pzp.

Zamawiający przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem

„ Uporządkowanie  gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”

(umowa o dofinansowanie  nr POIS. 02.03.00-00-0213/16 -00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71247000-1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy zakres robót zawiera m.in.

Zadanie Nr 1:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej                       w miejscowości Paczków, w rejonie ul. Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida„ zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 397/15                      z 23.06.2015r. obejmowała będzie:

- budowę sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC, śr. 160 mm i 200 mm o łącznej długości 1097,45 m, w tym:

- PVC śr. 200 mm- 1059,14 m,

- PVC śr. 160 mm- 38,31 m;

- budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD śr. 90 mm, o dł. 418,30 m, w tym:

- podziemnej przepompowni ścieków sanitarnych P-1 wraz z zagospodarowaniem terenu- 1 szt.,

- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur 160 mm o łącznej dł. 1004,29 m. Koszt kwalifikowany w ramach projektu stanowi budowa 528,00 m przyłączy (budowa 476,29 m - koszt niekwalifikowany, finansowane przez właścicieli posesji);

- filtry podwłazowe 15 szt.;

- budowę przyłącza kablowego do zasilania proj. przepompowni YDY 4 x 10 mm2 – 33m, wykonanie uziemienia ochronnego, ochrona przeciwporażeniowa, zabudowa rur ochronnych przy skrzyżowaniach proj. kabla n/n z innymi urządzeniami proj. infrastruktury drogowej.

Zadanie Nr 2

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno” zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 395/15 z dn. 23.06.2015r.  obejmowała będzie:

- budowę sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr. 160/200 mm o łącznej długości 2039,11 m,

- budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD DN 63÷110 mm o łącznej długości 3264,73 m,

- budowę podziemnych przepompowni ścieków sanitarnych P-1, P-2, P-3 wraz z zagospodarowaniem terenu- 3 szt.,

- budowę przepompowni przydomowych – 9 szt.,

- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w rur PVC DN 160/200 mm o łącznej długości 1658,84.

- przyłącza kanalizacji ciśnieniowej z rur PEHD DN 40 mm o łącznej długości – 217,83 m;

- budowę przyłącza kablowego do zasilania projektowanych przepompowni:

- dla P1 w Kozielnie: YDY 4 x 10 mm2- 28 m, wykonanie uziemienia ochronnego, ochrona przeciwporażeniowa, zabudowa rur ochronnych przy skrzyżowaniach proj. kabla n/n z innymi urządzeniami proj. infrastruktury drogowej;

- dla P2 w Kozielnie: YDY 4 x 10 mm2- 27 m, wykonanie uziemienia ochronnego, ochrona przeciwporażeniowa, zabudowa rur ochronnych przy skrzyżowaniach proj. kabla n/n z innymi urządzeniami proj. infrastruktury drogowej;

- dla P3 w Kozielnie: YDY 4 x 10 mm2- 42 m, wykonanie uziemienia ochronnego, ochrona przeciwporażeniowa, zabudowa rur ochronnych przy skrzyżowaniach proj. kabla n/n z innymi urządzeniami proj. infrastruktury drogowej

Zadanie Nr 3

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza” zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 822/15 z dnia 23.11.2015r., obejmowała będzie:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 160 mm i 200 mm o łącznej dł. 824,72 mb, w tym:

- PVC DN 200 mm- 812,20 m,

- PVC DN 160 mm- 12,52 m;

- budowę przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 mm i 200 mm o łącznej długości 807,22 m. Koszt kwalifikowany w ramach projektu stanowi budowa 357,41 m przyłączy (budowa 449,81 m – koszt niekwalifikowany, finansowane przez właścicieli posesji);

- budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD DN 40, 90 mm o łącznej długości 565,13 m, w tym:

- PEHD DN 40 mm- 61,86 m,

- PEHD DN 90 mm- 503,27 m;

- budowę podziemnych przepompowni ścieków sanitarnych P1, P2 wraz z zagospodarowaniem terenu- 2 szt;

- budowę przydomowych przepompowni ścieków Pp1, Pp2- 2 szt;

- budowę linii kablowych n/n do zasilania proj. przepompowni: P-1: 25 mb, P-2: 18 mb, Pd-1: 37 mb, Pd-2: 30 mb; wykonanie uziemienia ochronnego, ochrona przeciwporażeniowa, zabudowa rur ochronnych przy skrzyżowaniach proj. kabla n/n z innymi urządzeniami proj. infrastruktury drogowej.

Zadanie Nr 4

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem : „Budowa zbiornika retencyjnego ścieków dopływających dla Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie” zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 393/15 z dn. 22.06.2015r., obejmowała będzie:

- rozbiórkę części mechanicznej starej, nieczynnej oczyszczalni (budynek oraz część mechaniczna oczyszczalni),

- budowę pompowni głównej o średnicy 2500 mm,

- budowę zbiornika retencyjnego o pojemności całkowitej V=706 m3 (pojemność czynna 618 m3,

- budowę drogi wewnętrznej wokół zbiornika i oświetlenia).

# Strony  ustalają  ,  że  do  obowiązków Inspektora  Nadzoru  należy  pełny  zakres  czynności   określonych  w  odnośnych  przepisach  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo  budowlane  (  Dz. U. z   2003 r.  Nr 207, poz. 2016  z  późniejszymi zmianami )  a w szczególności:

- Zaznajomienie się z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę.

- Udział w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy.

- Kontrola realizacji zadania (robót) w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego  i przyszłych użytkowników, w tym m. in.:

- kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową, oraz kontrola realizacji robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w poszczególnych branżach,

- kontrola nad prawidłowością przebiegu robót oraz terminem ich wykonania,

- kontrola pod względem finansowym realizowanego zadania,

- dokonywanie wpisów do dziennika budowy potwierdzających pobyty na budowie i dokonane w ich czasie czynności.

- Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót i służenie doradztwem.

- Przekazywanie Zamawiającemu informacji o stwierdzonych niezgodnościach podczas wykonywania robót budowlanych, użyciu niewłaściwych materiałów, wadach w wykonywaniu robót i o innych ważnych spostrzeżeniach.

- Przedkładanie Zamawiającemu opinii dotyczących ewentualnej konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót.

- Sprawdzanie kompletności dokumentów i zaświadczeń przedstawionych przez wykonawcę, niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robot.

- Potwierdzenie zapisu kierownika budowy o gotowości wykonanych robót do odbioru. Uczestnictwo w czynnościach odbioru zadania i przekazania go do użytku, w tym skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz reprezentowanie Inwestora wobec organów administracji specjalnej uczestniczących w odbiorze inwestycji zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane.

- Pełnienie innych obowiązków i czynności wynikających z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

- W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych i ważnych okoliczności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do bezzwłocznego stawienia się na budowie, a Wykonawca zobowiązuje się zastosować do powyższego.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zadanie Nr 1 – od marzec  2019 r. do 30.11. 2019 r.

Zadanie Nr 2 – od marzec 2018 r.  do 30.11. 2019 r.

Zadanie Nr 3 – od marzec 2018 r.  do 15.11. 2018 r.

Zadanie Nr 4 – od marzec 2018 r. do  15.11. 2018 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu                                 o zamówieniu.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to               z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

  - Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

  - Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:

- co najmniej jedną usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego o wartości minimum 80.000 zł,

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunków dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,                w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału                              w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,

jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

- Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, potwierdzających spełnianie warunków udziału                w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczania

- DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

    - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,

    - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

    - Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

    - Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy)

    - W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie                       z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.

    - W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

- OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT:

- Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego  wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym  w SIWZ wzorem.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI:

- Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ,

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, poprzez ich zamieszczenie na własnej stronie internetowej dotyczącej niniejszego przetargu, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa               w pkt. 2.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są Sebastian Kornaś tel.  77 431 6766 wew. 114, pokój nr 4, Marek Kieliszek tel. 787747140

- Godziny w których można uzyskać informacje: poniedziałek-piątek 8:00-14:00,

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – nie dotyyczy

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu jedną ofertę.

- Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Podpisy osób, o których mowa w ust. 2 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.

4.	Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ i powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale VII pkt 1.

- Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku polskim.

- Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.

- Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferty powinny być jednoznaczne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                    z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

OFERTA SKŁADANA PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW gospodarczych musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy              w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SKŁADANIE OFERT:

- Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

- Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Paczkowie ul. Rynek 1 48-370 Paczków

- Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

OFERTA PRZETARGOWA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem

„ Uporządkowanie  gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”

(umowa o dofinansowanie  nr POIS. 02.03.00-00-0213/16 -00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach).

uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 06 lutego 2018 r. godz. 16:00

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie przy ul. Rynek 1 pok. nr 11 (I piętro) do dnia 06 lutego 2018 r. godz. 15:00

- Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).

- W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty                  z dopiskiem „zamiana” lub „wycofanie”.

- Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie wymaganiami opisanymi w pkt. 1 i 2.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”.

- W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie opisanych na każdej stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU ..........” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość.

- Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „oferta zamienna (uzupełnienia)”.

- UWAGA !!! Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. W przypadku rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.

- Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.

OTWARCIE OFERT.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie przy                 ul. Rynek 1 pokój nr 12 (I piętro) w dniu 06 lutego 2018 r. godz. 16:00

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności:

  - kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane),

  - oferty zamienne (uzupełnienia),

  - pozostałe oferty,

  - oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z punktem 6 niniejszego Rozdziału SIWZ, nie będą otwierane.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                  w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt. 9 i 10, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.paczkow.bip.net.pl .

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

      - Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załączonym wzorem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz powinna obejmować podatki oraz inne należności publiczne.

      - Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

      - Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z póź. zm.).

      - Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe Kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena ( C ) | 60 % | 60 punktów |
| 2 | Obecność na budowie (O) | 40% | 40 punktów |

  - W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    • Max  (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty "i"; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". |

  - W przypadku kryterium "Obecność na budowie" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z:

40% - 3 razy w tygodniu

30% - 2 razy w tygodniu

20% - 1 raz w tygodniu

0% -  poniżej

- Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami   (Art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, uzgodnionym przez Zamawiającego                          z Wykonawcą zgodnie z wzorem załączonym do SIWZ.

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:

- Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).

- W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY                  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY.

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,                             w następujących okolicznościach:

  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

  - zmiana obowiązującej stawki VAT,

  - zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,

  - zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

  - gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

  - wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw,

  - zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- W przypadku określonym w ust. 1 lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

- W przypadkach określonych w ust. 1 możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia

- Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana danych teleadresowych.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Istotne postanowienia umowne określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.

UMOWA

o pełnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu ………. .2018 roku pomiędzy:

Gminą Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, reprezentowaną przez:

1. Artura Rolkę – Burmistrza Gminy Paczków

przy kontrasygnacie

2.Dariusza Wąsiaka – Skarbnika Gminy Paczków, zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

………………………………………………………………………..  zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygniętego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przetargu nieograniczonego nr ZP.27.271.5.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem„ Uporządkowanie  gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” (umowa o dofinansowanie  nr POIS. 02.03.00-00-0213/16 -00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach). zgodnie z zatwierdzoną w dniu 18.01.2018 r. przez Artura Rolkę – Burmistrza Gminy Paczków Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”- (umowa                              o dofinansowanie  nr POIS.02.03.00-00-0213/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa  w aglomeracjach).

  - Zadanie obejmuje:

  - Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ulica Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta , Norwida , zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę nr  397/15  z dnia 23.06.2015r. wydanego przez Starostę Nyskiego ,

  - Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno  zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę nr 395/15 z dn. 23.06.2015r.  wydanego przez Starostę Nyskiego ,

  - Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ulica Robotnicza zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę nr 822/15 z dnia 23.11.2015r., wydanego przez Starostę Nyskiego ,

  - Budowę zbiornika retencyjnego ścieków dopływających dla Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie” zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę nr 393/15 z dn. 22.06.2015r. wydanego przez Starostę Nyskiego .

  - Szczegółowy zakres robót zawiera m.in.

2.1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, w rejonie ul. Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida „ obejmowała będzie:

- budowę sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC, śr. 160 mm i 200 mm o łącznej długości 1097,45 m, w tym:

- PVC śr. 200 mm- 1059,14 m,

- PVC śr. 160 mm- 38,31 m;

- budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD śr. 90 mm, o dł. 418,30 m, w tym:

- podziemnej przepompowni ścieków sanitarnych P-1 wraz z zagospodarowaniem terenu- 1 szt.,

- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur 160 mm o łącznej dł. 1004,29 m. Koszt kwalifikowany w ramach projektu stanowi budowa 528,00 m przyłączy (budowa 476,29 m - koszt niekwalifikowany, finansowane przez właścicieli posesji);

- filtry podwłazowe 15 szt.;

- budowę przyłącza kablowego do zasilania proj. przepompowni YDY 4 x 10 mm2 – 33m, wykonanie uziemienia ochronnego, ochrona przeciwporażeniowa, zabudowa rur ochronnych przy skrzyżowaniach proj. kabla n/n z innymi urządzeniami proj. infrastruktury drogowej.

2.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno” obejmowała będzie:

- budowę sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr. 160/200 mm o łącznej długości 2039,11 m,

- budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD DN 63÷110 mm o łącznej długości 3264,73 m,

- budowę podziemnych przepompowni ścieków sanitarnych P-1, P-2, P-3 wraz z zagospodarowaniem terenu- 3 szt.,

- budowę przepompowni przydomowych – 9 szt.,

- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w rur PVC DN 160/200 mm o łącznej długości 1658,84. Koszt kwalifikowany w ramach projektu stanowi budowa 540,29 m przyłączy (budowa 1118,55 m- koszt niekwalifikowany, finansowane przez właścicieli posesji);

- przyłącza kanalizacji ciśnieniowej z rur PEHD DN 40 mm o łącznej długości – 217,83 m;

- budowę przyłącza kablowego do zasilania projektowanych przepompowni:

- dla P1 w Kozielnie: YDY 4 x 10 mm2- 28 m, wykonanie uziemienia ochronnego, ochrona przeciwporażeniowa, zabudowa rur ochronnych przy skrzyżowaniach proj. kabla n/n z innymi urządzeniami proj. infrastruktury drogowej;

- dla P2 w Kozielnie: YDY 4 x 10 mm2- 27 m, wykonanie uziemienia ochronnego, ochrona przeciwporażeniowa, zabudowa rur ochronnych przy skrzyżowaniach proj. kabla n/n z innymi urządzeniami proj. infrastruktury drogowej;

- dla P3 w Kozielnie: YDY 4 x 10 mm2- 42 m, wykonanie uziemienia ochronnego, ochrona przeciwporażeniowa, zabudowa rur ochronnych przy skrzyżowaniach proj. kabla n/n z innymi urządzeniami proj. infrastruktury drogowej

2.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza” , obejmowała będzie:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 160 mm i 200 mm o łącznej dł. 824,72 mb, w tym:

- PVC DN 200 mm- 812,20 m,

- PVC DN 160 mm- 12,52 m;

- budowę przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 mm i 200 mm o łącznej długości 807,22 m. Koszt kwalifikowany w ramach projektu stanowi budowa 357,41 m przyłączy (budowa 449,81 m – koszt niekwalifikowany, finansowane przez właścicieli posesji);

- budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD DN 40, 90 mm o łącznej długości 565,13 m, w tym:

- PEHD DN 40 mm- 61,86 m,

- PEHD DN 90 mm- 503,27 m;

- budowę podziemnych przepompowni ścieków sanitarnych P1, P2 wraz z zagospodarowaniem terenu- 2 szt;

- budowę przydomowych przepompowni ścieków Pp1, Pp2- 2 szt;

- budowę linii kablowych n/n do zasilania proj. przepompowni: P-1: 25 mb, P-2: 18 mb, Pd-1: 37 mb, Pd-2: 30 mb; wykonanie uziemienia ochronnego, ochrona przeciwporażeniowa, zabudowa rur ochronnych przy skrzyżowaniach proj. kabla n/n z innymi urządzeniami proj. infrastruktury drogowej.

2.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem : „Budowa zbiornika retencyjnego ścieków dopływających dla Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie” , obejmowała będzie:

- rozbiórkę części mechanicznej starej, nieczynnej oczyszczalni (budynek oraz część mechaniczna oczyszczalni),

- budowę pompowni głównej o średnicy 2500 mm,

- budowę zbiornika retencyjnego o pojemności całkowitej V=706 m3 (pojemność czynna 618 m3,

- budowę drogi wewnętrznej wokół zbiornika i oświetlenia.

§ 2

- Termin sprawowania nadzoru ustala się :

  - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, w rejonie ulicy Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida:  od  marca 2019 r.  do 30.11 2019r.

  - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno: od marca 2018 r. do  30.11. 2019r.

  - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków,  ulica Robotnicza: od  marca 2018  do  15.11. 2018r.

  - Budowa zbiornika retencyjnego ścieków dopływających dla Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie od  marca 2018 r. do 15.11. 2018r.

- Terminy zakończenia sprawowania nadzoru nie mogą skończyć się wcześniej niż faktyczne i prawne     Zakończenie danej inwestycji.

§ 3

Strony uzgadniają, że Wykonawca będzie stawiał się na placu budowy nie rzadziej niż …… razy w tygodniu lub po uprzednim wezwaniu go telefonicznym lub korespondencyjnym.

§ 4

Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje osobami  posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i drogowej oraz instalacji sanitarnych w zakresie sieci kanalizacyjnych.

§ 5

- Z tytułu wykonania obowiązku określonego w §1 ust. 2.1.-2.4 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………..  brutto (słownie:  ………………………………………… brutto).

Wartość netto: ……………….. zł (słownie: …………………………. netto). Stawka podatku VAT …..; kwota podatku VAT: ……………………….. zł. (słownie: ……………………………………………) w tym:

  - Wynagrodzenie za wykonanie zadania 1: w wysokości  ………..  brutto (słownie: .… brutto). Wartość netto:  ……………….. zł (słownie:  ……………………………. netto). Stawka podatku VAT …; kwota podatku VAT : ……………………….. zł. (słownie: ……………………………………………)

  - Wynagrodzenie za wykonanie zadania 2: w wysokości ……….. brutto (słownie: …… brutto). Wartość netto:  ……………….. zł (słownie:  ……………………………….). Stawka podatku VAT …..; kwota podatku VAT : ……………………….. zł. (słownie: ……………………………………………)

  - Wynagrodzenie za wykonanie zadania 3: w wysokości ……….. brutto (słownie: …… brutto). Wartość netto: ……………….. zł (słownie:  …………………………. netto). Stawka podatku VAT...; kwota podatku VAT : ……………………….. zł. (słownie: ……………………………………………)

  - Wynagrodzenie za wykonanie zadania 4:  w wysokości  …….  brutto (słownie: ………. brutto). Wartość netto: ……………….. zł (słownie:  ………………………….netto). Stawka podatku VAT …….; kwota podatku VAT: ……………………….. zł. (słownie: ……………………………………………)

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało rewaloryzacji lub renegocjacji w trakcie i po realizacji niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie wypłacone po zakończeniu każdego zadania określonego w § 1.

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności przelewem na wskazane konto Wykonawcy:  ……………………………………………………., w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury wystawionej na: Gminę Paczków, Rynek 1, 48-370 Paczków, NIP: 753-237-79-15, wraz z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi, wcześniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

§ 6

# Strony  ustalają  ,  że  do  obowiązków Inspektora  Nadzoru  należy  pełny  zakres  czynności   określonych  w  odnośnych  przepisach  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo  budowlane  (  Dz. U. z   2003 r.  Nr 207, poz. 2016  z  późniejszymi zmianami )  a w szczególności:

- Zaznajomienie się z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę.

- Udział w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy.

- Kontrola realizacji zadania (robót) w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego  i przyszłych użytkowników, w tym m. in.:

- kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową, oraz kontrola realizacji robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w poszczególnych branżach,

- kontrola nad prawidłowością przebiegu robót oraz terminem ich wykonania,

- kontrola pod względem finansowym realizowanego zadania,

- dokonywanie wpisów do dziennika budowy potwierdzających pobyty na budowie i dokonane w ich czasie czynności.

- Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót i służenie doradztwem.

- Przekazywanie Zamawiającemu informacji o stwierdzonych niezgodnościach podczas wykonywania robót budowlanych, użyciu niewłaściwych materiałów, wadach w wykonywaniu robót i o innych ważnych spostrzeżeniach.

- Przedkładanie Zamawiającemu opinii dotyczących ewentualnej konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót.

- Sprawdzanie kompletności dokumentów i zaświadczeń przedstawionych przez wykonawcę, niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robot.

- Potwierdzenie zapisu kierownika budowy o gotowości wykonanych robót do odbioru. Uczestnictwo w czynnościach odbioru zadania i przekazania go do użytku, w tym skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz reprezentowanie Inwestora wobec organów administracji specjalnej uczestniczących w odbiorze inwestycji zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane.

- Pełnienie innych obowiązków i czynności wynikających z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

- W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych i ważnych okoliczności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do bezzwłocznego stawienia się na budowie, a Wykonawca zobowiązuje się zastosować do powyższego.

§ 7

- Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100) na dowód czego przedstawi Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie     Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

§ 8

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego tj. między innymi rażącego nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i żądania od Wykonawcy naprawienia szkody z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.

- W przypadku opisanym w ust. 1 Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.

§ 9

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, strony zastrzegają sobie stosowanie następujących kar umownych:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które on odpowiada w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego   w § 5 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn przez niego zawinionych w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- Jeżeli  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania zamówienia przez Inspektora  Nadzoru Zamawiający  poniesie  szkodę, to  Inspektor Nadzoru zobowiązuje  się  pokryć  tę  szkodę  w  pełnej  wysokości.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dodatkowego dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, gdy szkoda przewyższy naliczone kary umowne.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z takim żądaniem przez drugą stronę. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary umownej potrącić należną mu kwotę kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.

§ 10

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i przepisy wykonawcze do niego.

§ 12

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo wedle siedziby Zleceniodawcy.

§ 13

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający:						Wykonawca:

………………….			 		          ……………………

OFERTA – wzór

........................................, dnia ..............................

miejscowość	                   data

- Zamawiający:

Gmina Paczków Rynek 1, 48-370 Paczków

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

- Wykonawca:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Przedmiot zamówienia

Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania zakresu prac będących przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Uporządkowanie  gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”

(umowa o dofinansowanie  nr POIS. 02.03.00-00-0213/16 -00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach).

Zadanie Nr 1:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej                                  w miejscowości Paczków, w rejonie ul. Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida„ zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 397/15 z 23.06.2015r.

| WYNAGRODZENIE ZA CAŁKOWITE WYKONANIE ZADANIA 1 |
| --- |
| Cena bez VAT (netto) Słownie |  |
| Podatek VAT Słownie |  |
| Cena z VAT (brutto) Słownie |  |
| Obecność na budowie | ….. razy w tygodniu |

Zadanie Nr 2

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ”Budowa kanalizacji sanitarnej                                  w miejscowości Kozielno” zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 395/15 z dn. 23.06.2015r.

| WYNAGRODZENIE ZA CAŁKOWITE WYKONANIE ZADANIA 2 |
| --- |
| Cena bez VAT (netto) Słownie |  |
| Podatek VAT Słownie |  |
| Cena z VAT (brutto) Słownie |  |
| Obecność na budowie | ….. razy w tygodniu |

Zadanie Nr 3

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej                                 w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza” zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 822/15 z dnia 23.11.2015r.

| WYNAGRODZENIE ZA CAŁKOWITE WYKONANIE ZADANIA 3 |
| --- |
| Cena bez VAT (netto) Słownie |  |
| Podatek VAT Słownie |  |
| Cena z VAT (brutto) Słownie |  |
| Obecność na budowie | ….. razy w tygodniu |

Zadanie Nr 4

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem : „Budowa zbiornika retencyjnego ścieków dopływających dla Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie” zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 393/15 z dn. 22.06.2015r.,

| WYNAGRODZENIE ZA CAŁKOWITE WYKONANIE ZADANIA 4 |
| --- |
| Cena bez VAT (netto) Słownie |  |
| Podatek VAT Słownie |  |
| Cena z VAT (brutto) Słownie |  |
| Obecność na budowie | ….. razy w tygodniu |

| WYNAGRODZENIE ZA CAŁKOWITE WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Cena bez VAT (netto) Słownie |  |
| Podatek VAT Słownie |  |
| Cena z VAT (brutto) Słownie |  |
| Obecność na budowie | ….. razy w tygodniu |

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na warunki płatności wskazane w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ tj. zapłatę należności w ciągu 21 dni po przedłożeniu faktury przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić – powierzyć podwykonawcom*) w następującym zakresie robót:

| L.p. | Zakres czynności Powierzonych podwykonawcy | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i projektu umowy załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz że przyjmujemy je w całości. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że złożona oferta

□ nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

□ prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku* |
| --- | --- | --- |

*) dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy odwróceniu cen ofertowych podatku VAT.

- Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że:

( żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa                       w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

( wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp. | Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: ……………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.

- Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):

- Mikroprzedsiębiorstwo

- Małe przedsiębiorstwo

- Średnie przedsiębiorstwo

- W przypadku wyboru naszej oferty i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia zapłata należności winna nastąpić na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………….

- Oferta złożona na ........ kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer .....

do strony numer ...... (łącznie z załącznikami).

Podpis(y) Wykonawcy(ów):

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Załącznik  do SIWZ – oświadczenie potwierdzające                                                                   spełnienie warunków udziału w postępowaniu

| Wykonawca: | Zamawiający: Gmina Paczków Urząd Miejski w Paczkowie ul. Rynek 1, 48-370 Paczków |
| --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem

„ Uporządkowanie  gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”

(umowa o dofinansowanie  nr POIS. 02.03.00-00-0213/16 -00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach).

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie V specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w punkcie V specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………..……………………….…………………….,     w następującym zakresie: ………………..……………………………………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                 z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik do SIWZ – oświadczenie dotyczące

przesłanek wykluczenia z postępowania

| Wykonawca: | Zamawiający: Gmina Paczków Urząd Miejski w Paczkowie ul. Rynek 1, 48-370 Paczków |
| --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem

„ Uporządkowanie  gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”

(umowa o dofinansowanie  nr POIS. 02.03.00-00-0213/16 -00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach).

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………..…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres Wykonawcy	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………… na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp dot. postępowania na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „ Uporządkowanie  gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” (umowa o dofinansowanie  nr POIS. 02.03.00-00-0213/16 -00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach).

oświadczamy, że:

nie należymy do żadnej grupy kapitałowej *)

lub

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę             w niniejszym postępowaniu *)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu,

należących do tej samej grupy kapitałowej *)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość, data | pieczęć i podpis upoważnionych |
| --- | --- |
|  | przedstawicieli firmy |

Wzór przykładowy

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP

Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja (My) niżej podpisany (ni)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem

„ Uporządkowanie  gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”

(umowa o dofinansowanie  nr POIS. 02.03.00-00-0213/16 -00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach).

zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

- zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b art. 26 ustawy Pzp. odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

| …………………………………….. | pieczęć i podpis upoważnionych |
| --- | --- |
| Miejscowość, data | przedstawicieli firmy |

Załącznik do SIWZ

.........................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy/ców

.............................................

(miejscowość i data )

WYKAZ USŁUG

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem

„ Uporządkowanie  gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”

(umowa o dofinansowanie  nr POIS. 02.03.00-00-0213/16 -00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach).

przedkładam wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

| Lp. | Odbiorca usługi | Przedmiot zamówienia | Data wykonania | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.................................................................................podpis osoby/ osób / uprawnionej /nych / do reprezentowania Wykonawcy