Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 "inwestujemy w Twoją przyszłość"

Załącznik nr 8 do SIWZ

# PROJEKT UMOWY NR ZP34/342/5/2009

zawarta w dniu ............ roku pomiędzy:

Gminą Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, reprezentowaną przez:

- Bogdana Wyczałkowskiego	– 	Burmistrza Gminy Paczków

przy kontrasygnacie

- Dariusza Wąsiaka 		– 	Skarbnika Gminy Paczków

nr identyfikacyjny NIP:	753-00-14-002 	zwaną dalej „Zamawiającym”

z jednej strony, a

.............................................................................

.............................................................................

nr identyfikacyjny NIP:	.............	zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- ..........................................................................

- ..........................................................................

z drugiej strony.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygniętego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) przetargu nieograniczonego nr ……………. na Modernizację i rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do Modernizacji i rozbudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie zgodnie z załączonymi do SIWZ kompletną dokumentacją projektową , uzgodnieniami i warunkami dla trzech oddzielnych części opisanych w :

- SIWZ,

- ofercie,

- zbiorczej tabeli elementów scalonych,

- harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji,

będącymi integralnymi częściami (załącznikami) niniejszej umowy.

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień: ............

- Termin zakończenia robót i pisemnego zgłoszenia do protokolarnego odbioru robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień: 15.11.2010r.

§ 3

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 4

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru następującym osobom:

- branża ogólnobudowlana:

.......................................................................

.......................................................................

- branża instalacyjna:

.......................................................................

.......................................................................

- branża elektroenergetyczna:

.......................................................................

.......................................................................

- branża drogowa:

.......................................................................

.......................................................................

adres: ...................................................................

..........................................................................

działającymi w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414).

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

..........................................................................

adres: ...................................................................

..........................................................................

§ 5

- Wartość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostało opisane szczegółowo w § 1 wynosi netto: ............ zł

(słownie: ......................................................... netto)

Stawka podatku VAT: .....%

kwota podatku VAT: ............ zł

(słownie: ...............................................................)

wartość brutto: ............ zł

(słownie: ........................................................ brutto)

- Wynagrodzenie obejmuje także koszt zakupu wszystkich niezbędnych materiałów i surowców użytych do wykonania robót, o jakich mowa w § 1 umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności przelewem na wskazane konto Wykonawcy: ................................................ w terminie ..... dni od daty otrzymania faktury wraz z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi, wcześniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez osobę uprawnioną z ramienia Zamawiającego do nadzorowania robót i Zamawiającego.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało rewaloryzacji lub renegocjacji w trakcie i po realizacji niniejszego zamówienia.

- W przypadku realizacji części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, wykonawca robót zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających zapłatę należności podwykonawcom za wykonane roboty.

§ 6

Obowiązki stron:

- Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający zobowiązuje się do wprowadzenia Wykonawcy na teren robót przed przystąpieniem do ich wykonania z dokonaniem protokolarnego przekazania placu budowy,

- Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanymi robotami.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie robót, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac,

  - Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót,

  - Roboty określone w ust. 2. lit a) i ust. 2. lit b) zostaną wykonane w ramach wynagrodzenia określonego w § 5,

  - Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz opracowania powykonawczej mapy wraz z uzyskaniem jej przyjęcia na zasoby Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego .

  - Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę geologiczną potwierdzającą prawidłowość wykonania zasypek i podbudowy pod drogi i chodniki .

  - Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę archeologiczną podczas prowadzenia robót ziemnych jeżeli zajdzie taka konieczność.

  - Wykonawca na własny koszt zapewni kontrolę o ile zajdzie taka konieczność , przez właścicieli lub eksploatatorów pozostałych sieci w rejonie prowadzonych prac.

  - Wykonawca na własny koszt zapewni sukcesywne wykonywanie inspekcji telewizyjnej na poszczególnych odcinkach sieci i dostarczy Zamawiającemu wyniki inspekcji przed dokonaniem odbioru poszczególnych odcinków.

  - Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się w rejonie prowadzonych prac ,

  - Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu i innych poniesie Wykonawca.

  - Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na poszczególnych odcinkach.

  - Wykonawca pokryje koszty zajęcia pasa drogowego oraz chodników.

§ 7

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego, bezusterkowego odbioru robót .

Zamawiający dopuszcza fakturowanie przejściowe wynikające z uzgodnionego między stronami harmonogramu rzeczowo-finansowego pod warunkiem jednak , że fakturowane będą jedynie wykonane – potwierdzone przez inspektorów nadzoru zakresy rzeczowe lub odcinki sieci  określone w dołączonej do umowy zbiorczej tabeli elementów scalonych dla poszczególnych części . Suma brutto faktur przejściowych dla poszczególnych części nie może przekroczyć 90 %  łącznej wartości brutto w poszczególnych częściach .

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodne z dokumentacją techniczną, ustaleniami zawartymi w SIWZ, dodatkowymi uzgodnieniami z Zamawiającym, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń ciała lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia budowy do daty protokolarnego oddania budowy włącznie.

§ 9

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – wymagane odrębnymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego i przepisami wykonawczymi.

§ 10

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kontraktu) w wysokości 5% ceny oferty tj. wpłaci kwotę ............ zł (słownie: ..............................) lub ustanowi inny rodzaj zabezpieczenia przewidziany w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia będzie zatrzymane przez Zamawiającego jako częściowa rekompensata ewentualnych szkód, powstałych z winy Wykonawcy wskutek niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- 70 (siedemdziesiąt) % wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i jeżeli nie będzie ewentualnych strat.

- 30 (trzydzieści) % wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 14 dni od zakończenia terminu gwarancji i jeżeli nie będzie ewentualnych strat.

§ 11

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

- za przekroczenie terminów wykonania zamówienia określonych w § 2 ust. 2 w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, lub tych które ujawniły się w okresie gwarancji – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu,

- w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od niego, niezależnie od stopnia zaawansowania robót, 10 % wynagrodzenia brutto,

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku:

- zwłoki Zamawiającego z rozpoczęciem procedury odbioru końcowego robót powyżej 14 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia od Wykonawcy o zakończeniu robót i zgłoszeniu ich do odbioru - w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z jego wyłącznej winy -w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

- Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie pokrywać poniesionej szkody wówczas strona, która poniosła szkodę może dodatkowo dochodzić swoich roszczeń w przypadku wykazania rzeczywistej szkody jaką poniosła i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków drugiej strony.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z takim żądaniem przez drugą stronę. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary umownej potrącić należną mu kwotę kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 12

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne w przedmiocie zamówienia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy; w razie odstąpienia od umowy, Wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie, zaś Zamawiający może żądać naprawienia szkody,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym celu wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin; po jego upływie Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy i żądania naprawienia szkody.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad).

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia ponownego terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Odbioru robót dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego.

§ 13

- Zamawiający może bezwarunkowo odstąpić od umowy, także jeżeli:

- nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy,

- Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie ich realizował przez okres 15 dni z przyczyn leżących po jego stronie,

- Wykonawca zacznie wykonywać roboty wadliwie, rażąco nieterminowo, niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi i poleceniami osoby uprawnionej do nadzorowania robót, lub rażąco niedbale,

- W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit c) i d) Zamawiający może w pierwszej kolejności, po uprzedzeniu Wykonawcy na 2 dni naprzód, wkroczyć na teren robót, aby dokonać inwentaryzacji wykonanych robót.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wypadkach opisanych w ust. 1, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w zakresie żądania naprawienia szkody.

§ 14

- Okres gwarancyjny na jakość robót objętych niniejszą umową wynosi ..... lata.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na jakość wykonanych robót wynikających z niniejszej umowy na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną, w której gwarantuje między innymi że:

- wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie całego dzieła,

- na dostarczone i wbudowane urządzenia oraz użyte materiały Wykonawca udziela ... letniej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

- Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub usunie awarię w całości i na swój koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia o tym fakcie; naprawa obejmuje także zakup nowych części i materiałów, jeśli będzie to niezbędne,

- jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania zgłoszonej usterki lub innego uszkodzenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć tę usterkę (awarię) we własnym zakresie, lecz kosztami z tego tytułu wynikłymi obciąży Wykonawcę.

§ 15

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić tylko na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 16

Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać we własnym zakresie i dopiero, gdy nie będzie to możliwe sprawy sporne skierują pod sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

§ 18

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na inne osoby.

§ 19

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

§ 20

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 21

Dokumentami związanymi z niniejszą umową są w formie załączników:

Załącznik nr 1 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia (materiały przetargowe + dokumentacja projektowo-kosztorysowa)

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy wraz ze zbiorczą tabelą elementów scalonych dla zadania Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie i uzgodnionym między stronami harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji .

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

1. ....................					1. ....................

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY PACZKÓW

2. ....................