Uchwała nr XXXIV/201/05

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Ujeździec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, po. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza plan rozwoju miejscowości Ujeździec na lata 2005 – 2013 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Ćwik

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XXXIV/201/05

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 24 marca 2005 r.

Gmina Paczków

www.paczkow.pl

Plan Rozwoju Miejscowości Ujeździec

Ujeździec, 2005

Spis treści

I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju	4

1. Charakterystyka miejscowości oraz kierunki jej rozwoju	4

2. Inwentaryzacja zasobów miejscowości Ujeździec	5

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości	8

II. Opis planowanego przedsięwzięcia	10

III. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia	12

IV. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia	13

# I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju

## 1. Charakterystyka miejscowości oraz kierunki jej rozwoju

Miejscowość Ujeździec jest wsią położoną w Gminie Paczków. Sąsiaduje z Paczkowem w odległości 5 km, z siedzibą powiatu – Nysą w odległości 25 km, z Republiką Czeską 2 km, a z Jeziorem Otmuchowskim i Jeziorem Paczkowskim 6 km.

To stara wieś owalnicowa wzmiankowana w 1291 r. w jednym dokumencie jako Geseze, potem w 1292 jako Syeszez proce Paczcow i w końcu w 1296 – jako Vyeszez.

Na południowy wschód od wsi, na polach nad rzeką Raczyną, kiedyś można było odnaleźć ślady średniowiecznego grodziska.

Ujeździec od 1657 r. był główną siedzibą jednej z dwóch linii śląskich Jerinów, pochodzących ze Szwabii. Druga linia rezydowała w niedalekich Siestrzechowicach. Jeszcze wcześniej, bo w drugiej połowie XVI w. Achilles z czeskiego rodu Baworów był właścicielem majątku Ujeździec. Na przełomie XVI i XVII w. Wolfgang von Bibritsch (zm. 1609) wzmiankowany był jako posiadacz Ujeźdźca, Mikulovic i Kolnovic koło Głuchołaz. Założyciel linii z Ujeźdźca Konstanty Magnus von Jerin, kupił miejscowość od von Freund, wdowy po Fryderyku von Brand. W 1921 r. majątek Ujeździec wraz z posiadłością w Starym Paczkowie (od 1837 r.) był własnością Konstantyna von Jerin – starosty powiatu nyskiego.

W Ujeźdźcu znajduje się neoklasycystyczny kościół pw. św. Katarzyny, wybudowany w latach 1834 – 1836. W parku stoi późnorenesansowy dwór z 1595 r. gruntownie przebudowany w pierwszej połowie XIX wieku, a następnie w 1877 r., w stylu neoklasycystycznym będący ważnym miejscem dla Biskupstwa Wrocławskiego.

W roku 1706 w prywatnym domu nauczyciela powstaje szkoła, przeniesiona w roku 1898 do właściwego budynku.

We wsi działają takie organizacje jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ludowy Zespół Sportowy.

Przez wieś przebiega droga powiatowa Nysa – Paczków oraz trasy rowerowe: międzynarodowa, tzw. L-J-P-O (Lądek Zdrój – Javornik – Paczków – Otmuchów, powstała w ramach współpracy transgranicznej z Czechami) oraz powiatowe: R-9 i nr 60.

Grunty wsi Ujeździec są gruntami dobrymi i należą głównie do klasy IIIa i IIIb.

W Ujeźdźcu na dzień 31 grudnia 2004 roku mieszkało 470 osób. Z tego w wieku produkcyjnym 177 kobiet i 189 mężczyzn, a dzieci 104.

Spośród wielu kierunków rozwoju wsi wyróżnić należy:

- poprawę estetyki wsi,

- budowę kanalizacji sanitarnej,

- modernizację oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej,

- zagospodarowanie parku podworskiego,

- budowę boiska do piłki siatkowej i placu zabaw,

- modernizację dróg i budowę chodników.

W miejscowości naszej standard życia jest dość niski. Połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy Paczków dają jednak duże szanse na jego poprawę. Wykorzystanie naturalnych atutów wsi wpłynąć ma na rozwój życia kulturalno - społecznego na terenie naszej miejscowości. Idea modernizacji świetlicy wiejskiej wpłynie na pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców wsi.

## 2. Inwentaryzacja zasobów miejscowości Ujeździec

Zasoby przyrodnicze

Na terenie naszej miejscowości jest park o powierzchni 4,30 ha, który stanowi część zespołu parkowo – pałacowego.

Park podworski w Ujeźdźcu powstał w drugiej połowie XIX wieku, założony przez rodzinę Jerinów. Obecnie jego właścicielem jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Park ten usytuowany jest po prawej stronie drogi biegnącej ze wsi Dziewiętlice do Paczkowa. Jego granice są wyraźne. Od północy stanowią je uprawy rolne, od wschodu zabudowania popegerowskie, od południa szosa, zaś od zachodu ogrody i obszar wsi. Teren parku otoczony jest płotem z siatki drucianej jedynie od strony wschodniej i południowej. W jego południowo – wschodniej części położony jest pałac oraz wejście. Cały obszar parku poprzecinany jest gęstą siecią alejek. W odległości około 20 m na północ od pałacu, rośnie enklawa buków pospolitych (Fagus silvatica). Są to okazałe, zdrowe drzewa. Dwa z nich o obwodach pni 380 i 385 cm kwalifikują się do ochrony pomnikowej. Trzecim w tym parku, proponowanym pomnikiem przyrody, jest jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior) o obwodzie pnia wynoszącym 316 cm. Rośnie on w odległości około 60 m od zabudowań popegerowskich, w kierunku zachodnim. W północnej części założeń parkowych znajduje się wzgórek widokowy. U jego podnóża, od strony zachodniej, rośnie enklawa drzew iglastych: świerki pospolite (Picea bies), które dominują, modrzewie europejskie (Larix europea) i sosny czarne (Pinus nigra). Od strony południowo – zachodniej rośnie dorodny dąb czerwony (Quercus rubra). Na szczególną uwagę zasługuje zachodnia część parku, gdzie usytuowane są liczne wzgórki widokowe oraz sztucznie uformowane wąwozy i wały. Na jednym z tych wzgórków rośnie okazały dąb czerwony (Quercus rubra). Około 15 m dalej, w kierunku południowym, rośnie enklawa drzew iglastych: modrzew europejski (Larix europea), sosna czarna (Pinus nigra) oraz dwie sosny wejmutki (Pinus strobus).

Park jest w złym stanie. Liczne ścieżki i alejki uległy zatarciu. Niezbędne jest usunięcie samosiewów, głównie bzu czarnego (Sambucus nigra), które dominują w północnej i zachodniej części założeń parkowych.

Park w Ujeźdźcu pełni ważną rolę w kształtowaniu krajobrazu bezleśnej okolicy. Cenne są widoki wewnątrz parku, a zwłaszcza kształtowane wąwozy.

Przez teren sołectwa Ujeździec przepływają dwie rzeki: Czerwona Woda i Raczyna. Większość tutejszych gleb należy do III  klasy bonitacyjnej.

Zasoby kulturowe

Do zabytków mieszczących się na terenie wsi należy późnorenesansowy dwór z 1595 r. wpisany do rejestru zabytków, dwie oficyny dworskie z XIX w., neoklasycystyczny kościół pw. św. Katarzyny, wybudowany w latach 1834 – 1836 oraz budynek szkoły.

Rozwój środowiska kulturowego ogranicza brak odpowiedniego miejsca spotkań mieszkańców. Wyremontowana świetlica pozwoliłaby na wykorzystanie jej zasobów w budowaniu życia kulturalnego we wsi..

Obiekty i tereny

W Ujeźdźcu znajdują się dwa sklepy spożywcze, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej jako budynek połączony z wymagającą modernizacji świetlicą, boisko do piłki nożnej oraz boisko do piłki siatkowej na terenie parku.

Infrastruktura techniczna

W sołectwie istnieją sieci: energetyczna, wodociągowa i telefoniczna. Cześć wsi posiada kanalizację burzową. Przez wieś przebiega droga powiatowa Nysa – Paczków o nawierzchni asfaltowej. Istnieją również gruntowe drogi gminne.

Na obszarze wsi Ujeździec znajduje się komunalne składowisko śmieci.

Infrastruktura społeczna

W Ujeźdźcu działają: Samorząd Mieszkańców, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej współpracująca z jednostką Straży Pożarnej z Republiki Czeskiej w Kobyli, dziewczęca młodzieżowa sekcja OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, Ludowy Zespół Sportowy – drużyna piłki nożnej wraz z drużyną młodzieżową, filia biblioteki w mieszkaniu prywatnym, Przedszkole Publiczne oraz parafialny CARITAS.

Rolnictwo i gospodarka

Tereny wykorzystywane rolniczo zajmują obszar 1 120 ha. Na terenie miejscowości znajduje się gospodarstwo Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna o powierzchni użytków rolnych 350 ha – powstałe na bazie byłego PGR-u, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO – Chmiel” gospodarujące na powierzchni 660 ha. Rolnicy indywidualni gospodarują na powierzchni 110 ha. Gospodarstwa te mają wielkość od 1 do 30 ha. Główne uprawy to kukurydza, pszenica i rzepak.

Spółka „AGRO – Chmiel” prowadzi hodowlę krów i bydła rzeźnego.

Środki finansowe i możliwości pozyskiwania funduszy

Wieś otrzymuje środki statutowe z budżetu Gminy Paczków, które ze względu na swoją „szczupłość” wykorzystywane są na utrzymanie porządku, wykaszanie traw oraz na bieżące naprawy i części użytkowanych wspólnie maszyn rolniczych.

Ponadto na terenie wsi organizowane są festyny, zawody sportowe, imprezy o charakterze dochodowym, z których uzyskane środki wykorzystywane są na bieżące potrzeby sołectwa.

Samorząd Mieszkańców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy potrzebnych do zabezpieczenia finansowego podejmowanych prac na rzecz wsi od banków, fundacji i przedsiębiorstw.

## 3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

Silne strony

- położenie wsi (blisko do siedziby gminy oraz do Starostwa Powiatowego, Jeziora Otmuchowskiego, Jeziora Paczkowskiego, Kotliny Kłodzkiej, Sudetów oraz do Czech)

- istnienie organizacji społecznych: OSP, KGW, LZS

- współpraca transgraniczna

- tereny sportowo – rekreacyjne (park, las, boiska)

- istnieje przedszkole

- przepiękne krajobrazy

Słabe strony

- apatia społeczna

- strukturalne bezrobocie

- słabo rozwinięta infrastruktura techniczna (brak kanalizacji)

- brak szkoły

- brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi

- brak możliwości aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury

- brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki

- brak placu zabaw

- niski poziom wykształcenia

- bieda

- brak zaangażowania społeczeństwa w życie wsi

- brak zainteresowania w sprawy wsi istniejących zakładów pracy

- słaba estetyka wsi.

Szanse

- czyste powietrze

- współpraca transgraniczna

- fundusze z Unii Europejskiej

- organizacja imprez kulturalnych, sportowych itp.

- zmniejszenie bezrobocia

- uporządkowanie miejscowości

- modernizacja świetlicy i dróg.

Zagrożenia

- bezrobocie

- brak zaangażowania młodzieży w sprawy wsi

- ubożenie społeczeństwa

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI UJEŹDZIEC W LATACH 2005 – 2013

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Remont, modernizacja, wyposażenie świetlicy | 2005 –2006 | Pozyskanie miejsca na organizację życia kulturalnego oraz na rzecz działających we wsi organizacji społecznych – organizowanie zebrań, imprez itp. | Brak świetlicy znacznie ogranicza możliwości rozwoju i działania poszczególnych organizacji społecznych, a szczególnie zajęć dla młodzieży, której należy stworzyć warunki do rozwijania zainteresowań. Mieszkańcy wsi chętnie zaangażują się w prace wykończeniowe świetlicy. |
| 2 | Poprawa estetyki miejscowości | Na bieżąco | Zaangażowanie właścicieli nieruchomości w remonty i wygląd zewnętrzny domów oraz obiektów gospodarskich. Piękna wieś. |  |
| 3 | Remonty dróg i chodników oraz budowa nowych chodników | Na bieżąco | Poprawa: – bezpieczeństwa – estetyki – warunków życia |  |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej | Do 2010 | Rozwiązanie problemu ścieków komunalnych, poprawa warunków życia, ochrona środowiska |  |
| 5 | Zagospodarowanie parku na potrzeby mieszkańców | Na bieżąco | Stworzenie miejsca do rekreacji mieszkańców. Ochrona środowiska. | Po zakończeniu czynności administracyjno – prawnych związanych z przekazaniem parku na rzecz wsi |

# II. Opis planowanego przedsięwzięcia

Nazwa:

Modernizacja bazy kulturalnej – świetlica wiejska w Ujeźdźcu

Cel:

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych mieszkańców Ujeźdźca poprzez wyposażenie ich w miejsce, w którym toczyć się będzie życie kulturalno – rekreacyjno - oświatowe wsi, a przez to przeciwdziałanie marginalizacji społecznej. Świetlica wiejska zapewni warunki organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym oraz zorganizowanej działalności poszczególnych środowisk

Beneficjenci:

Świetlica będzie służyć poszczególnym mieszkańcom sołectwa jak i grupom, tj.: Samorząd Mieszkańców, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, dziewczęca młodzieżowa sekcja OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, Ludowy Zespół Sportowy, parafialny CARITAS.

Przeznaczenie:

W pozyskanym miejscu organizowane będzie życie kulturalne wsi.

Świetlica służyć będzie (nieodpłatnie) działającym we wsi organizacjom społecznym jako miejsce zebrań i spotkań. W świetlicy będą organizowane imprezy wiejskie. Społeczność będzie miała miejsce, w którym będzie mogła przygotowywać się do udziału w gminnych imprezach (tj. dożynki, festyny). Młodzież będzie mieć miejsce do rozwijania zainteresowań. Do pomieszczeń na górze przeniesiona zostanie z prywatnego mieszkania – biblioteka.

W przypadku takiego zainteresowania pomieszczenia świetlicy będą mogły być wynajmowane odpłatnie osobom fizycznym (np. jako sala na przyjęcie weselne).

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest wykonanie przyłączy zewnętrznych i instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej, a także robót budowlanych (wykończeniowych) dla istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Ujeźdźcu, gmina Paczków.

W szczególności projekt obejmuje:

- wykonanie przyłączy zewnętrznych (w tym roboty ziemne)

  - przyłącz wodociągowy – 41,3 m (rury + osprzęt)

  - przyłącz kanalizacji sanitarnej – 37,5 m (rury + osprzęt)

  - kanalizacja deszczowa – 78,5 m (rury + osprzęt)

- wykonanie instalacji wewnętrznych

  - instalacja wodociągowa – 35 m (rurociąg i osprzet + 5 baterii umywalkowych i 1 zmywakowa oraz urządzenie do podgrzewania wody)

  - instalacja kanalizacyjna – 45 m (rurociągi + osprzęt + zlewozmywak + + 5 umywalek + 5 ustępów i 2 pisuary z płuczkami)

  - instalacja elektroenergetyczna (ogrzewania i oświetleniowa)

- droga dojazdowa z parkingiem (336 m2 , tj. 110 m2 – chodniki i 226 m2 – parking i droga)

- roboty wykończeniowe

  - rozbiórkowe i murowe (w tym ścianki działowe – 47,80 m2 i tynki – 297 m2 )

  - stolarka (okna i drzwi balkonowe – 17, 5 m2 ,drzwi płytowe – 18 m2 , ościeżnice drzwiowe – 10 szt.)

  - podłogi (57,5 m2 + schody – 22, 7 m2 )

  - ściany (420 m2 )

  - roboty na zewnątrz budynku (w tym chody żelbetowe, licowanie i tynki)

Działania (zadania):

Przewiduje się, ze modernizacja świetlicy zajmie – 4 tygodnie od momentu wyłonienia w przetargu nieograniczonym wykonawcy i rozpoczęcia robót.

Zostaną wykonane następujące roboty:

- wykonanie przyłączy zewnętrzne wraz z droga dojazdową,

- wykonanie instalacji wewnętrznych,

- roboty wykończeniowe.

Rezultaty:

Po zakończeniu inwestycja pozostanie własnością gminy i zostanie przekazana w użytkowanie Radzie Sołeckiej w Ujeźdźcu, a przez nią zainteresowanym mieszkańcom sołectwa. Mieszkańcy otrzymają w użytkowanie obiekt, który będzie pełnił funkcje kulturalnooświatowe przez cały rok.

W obiekcie będą odbywać się imprezy – ilość imprez w roku zapisana w kronice świetlicowej.

Będą tam również odbywać się spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej i innych grup – ilość spotkań – będzie znana z kroniki świetlicowej.

Zwiększy się czytelnictwo we wsi (po oddaniu biblioteki do użytkowania będzie można policzyć czytelników – z rejestrów bibliotecznych)

Ujeździec będzie brał udział w imprezach gminnych – każdy udział w Dożynkach zostanie odnotowany w kronice świetlicowej.

# III. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

| Działanie: | Kwota bruto |
| --- | --- |
| PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ: | 128 660,02 |
| roboty ziemne - | 39 793,55 |
| przyłącz wodociągowy - | 4 471,98 |
| przyłącz kanalizacji sanitarnej - | 24 217,35 |
| kanalizacja deszczowa - | 16 047,28 |
| droga dojazdowa z parkingiem - | 44 129,85 |
| WYKONANIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH: | 54 029,47 |
| instalacja wodociągowa - | 4 345,29 |
| instalacja kanalizacyjna - | 17 014,68 |
| instalacja elektroenergetyczna - | 32 669,50 |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 101 644,43 |
| rozbiórkowe i murowe - | 15 925,11 |
| stolarka - | 25 370,88 |
| podłogi - | 13 297,49 |
| ściany - | 17 427,21 |
| roboty na zewnątrz budynku - | 29 623,75 |
| RAZEM | 284 333,92 |

# IV. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

| V 2005 |  | Ogłoszenie przetargu |
| --- | --- | --- |
| VII/VIII 2005 |  | Wyłonienie wykonawcy |
| VIII 2005 |  | Podpisanie umowy z wykonawcą |
| IX 2005 |  | Rozpoczęcie robót |
| X 2005 |  | Zakończenie robót |
| XI/XII 2005 |  | Odbiór inwestycji, rozliczenie projektu. |