Uchwała nr XXXVIII/242/05

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 10 listopada 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Wilamowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, po. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan rozwoju miejscowości Wilamowa na lata 2005 – 2006 przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Ćwik

UZASADNIENIE

Ideą działania: Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja    sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" Działanie2.3 " Odnowa wsi oraz

zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"  jest pobudzenie aktywności oraz integracja lokalnych społeczności wiejskich.

W wyniku jej realizacji powstał z inicjatywy i z udziałem mieszkańców wsi Wilamowa Plan Rozwoju Miejscowości. Znając potrzeby dokonali oni opisu stanu istniejącego, jak również wyboru kierunków rozwoju wsi.

W wymienionym sołectwie odbyły się zebrania wiejskie, na których przedstawiono i omówiono założenia Programu. Sołectwo Wilamowa przedłożyło samorządowi lokalnemu plan rozwoju miejscowości wraz z opisem planowanych do realizacji zadań oraz uchwałę Zebrania Wiejskiego przyjmującą i akceptującą zamieszczone tam działania.

Zatwierdzenie Planu Rozwoju Miejscowości przez Radę Miejską jest niezbędne przy ubieganiu się o zewnętrzne formy finansowania działań na terenie danego sołectwa.

Realizacja zadań zawartych w Planie Rozwoju Miejscowości uzależniona będzie od pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

W celu wykorzystania inicjatywy mieszkańców, poprawy warunków i jakości życia na wsi niezbędne jest podjęcie Uchwały, stąd też powyższą Uchwałę uważa się za zasadną.

Załącznik

do Uchwały nr XXXVIII/242/05

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 10.11.2005 r.

Gmina Paczków

www.paczkow.pl

Plan Rozwoju Miejscowości WILAMOWA

Wilamowa, 2005

Spis treści

I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I OPIS KIERUNKÓW ROZWOJU 			3

1. Charakterystyka miejscowości oraz kierunki jej rozwoju 					3

2. Inwentaryzacja zasobów miejscowości Wilamowa 						4

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 						5

II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 						6

III. SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 		7

IV. HARMONOGRAM PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 				7

I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I OPIS KIERUNKÓW ROZWOJU

1. Charakterystyka miejscowości oraz kierunki jej rozwoju

Miejscowość Wilamowa jest małą wsią położoną w Gminie Paczków, w powiecie nyskim. Sąsiaduje z Paczkowem w odległości 6 km, z turystyczną wsią Scibórz w odległości 3 km, z Jeziorem Otmuchowskim – 1,5 km oraz Jeziorem Paczkowskim 8 km. Jest to stara wieś powstała około 1300r., ale jest prawdopodobieństwo, że założono ją równocześnie z Paczkowem.

W roku 1843 chłop Henkel na swoim gruncie i z własnych środków zbudował Kościół, który został poświęcony Pannie Marii z Góry Karmel. Kościół powiększono i rozbudowano w 1901r. Obecnie Kościół należy do Parafii Stary Paczków odległej o 2 km.

W 1864r. wieś zbudowała na własny koszt parterowy budynek szkolny tworząc jednoklasową szkołę, która w roku 1945 została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach, do której dzieci naszej wsi uczęszczają do dnia dzisiejszego. Przez wiele lat wieś tę zamieszkiwała ludność niemiecka, która dopiero w roku 1946 została wysiedlona. Wieś zaczęła zaludniać się poprzez napływ ludności z różnych regionów Polski. 28 maja 1949 roku założono na terenie wsi Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną, która w 1977r. została odznaczona Sztandarem Pracy II klasy. W 1978r. przyłączono do spółdzielni RSP Ujeździec, a w roku 1979 RSP Kamienicę i Dziewiętlice. Obecnie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna posiada gospodarstwa w Wilamowej, Dziewiętlicach, Ujeźdźcu, Kamienicy i Gościcach. RSP posiada ogólną powierzchnię gruntów wynoszącą około 2400 ha. Są to grunty dobre należące do klasy II, II, IV.

Na wsi jest jedno gospodarstwo indywidualne. W Wilamowej działają takie organizacje jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich. Istnieje również jedna placówka oświatowa – Przedszkole.

Wieś zamieszkuje 293 mieszkańców, z czego 30% stanowią dzieci i młodzież.

Spośród wielu kierunków rozwoju wsi wyróżnić należy:

- poprawa estetyki wsi

- dokończenie budowy cmentarza komunalnego

- wymiana sieci wodociągowej / wymiana rur azbestowych/

- adaptacja części remizy strażackiej na świetlicę wiejską

- modernizacja dróg gminnych w obrębie wsi, budowa chodnika do przystanku PKS.

W naszej miejscowości standard życia jest dość niski. Połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych Gminy Paczków dają jednak duże szanse na jego poprawę. Najważniejszym przedsięwzięciem do realizacji jest dokończenie cmentarza komunalnego. Sprawa jest bardzo pilna. Gmina Paczków zainwestowała około 100 tys. zł. Dokończenie inwestycji wymaga sporych nakładów finansowych.

2. Inwentaryzacja zasobów miejscowości Wilamowa

Zasoby przyrodnicze

Wieś Wilamowa otoczona jest polami uprawnymi. Przy każdym gospodarstwie są ogrody i sady. W pobliżu znajduje się Jezioro Otmuchowskie, otoczone drzewami liściastymi.

Zasoby kulturowe

Do zabytków mieszczących się na terenie wsi należy wybudowany w 1843r. Kościół, który w roku 1901 został powiększony o ołtarz główny, dwa boczne i ambonę – wykonane zostały w tradycjach barokowych XIX wiek. Z tego samego okresu pochodzi chrzcielnica marmurowa.

Obiekty i tereny

W Wilamowej znajduje się Przedszkole Publiczne, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej oraz boisko do piłki siatkowej.

Infrastruktura techniczna

W sołectwie istnieją sieci: energetyczna, wodociągowa, telefoniczna oraz gazowa. Przez wieś przebiega droga gminna o nawierzchni asfaltowej i brukowej.

Infrastruktura społeczna

W Wilamowej działają:

- Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej

- Młodzieżowa Sekcja OSP /chłopięca i dziewczęca/

- Koło Gospodyń Wiejskich

- Przedszkole Publiczne

- Rada Sołecka

- Rada Parafialna

Rolnictwo i gospodarka

Tereny wykorzystywane rolniczo zajmują obszar około 500 + 7 ha gospodarstwo indywidualne. Na terenie miejscowości znajduje się Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna o powierzchni użytków rolnych około 2400 ha. Spółdzielnia powołała grupę producencką ROLWIL w formie spółki z o.o. Spółka ta zajmuje się skupem i przechowywaniem zbóż rzepaku i kukurydzy. Firma posiada własną powierzchnię magazynową dla 5200 ton ziarna oraz laboratorium analityczne do przeprowadzenia badań nasion zbóż. Wykonuje również usługi w zakresie siewu.

Środki finansowe i możliwości pozyskiwania funduszy

Wieś otrzymuje środki finansowe z budżetu Gminy Paczków, które ze względu na swoją „szczupłość” wykorzystywane są na utrzymanie porządku oraz na bieżące remonty. W ostatnich latach zwiększone środki zostały wykorzystane na budowę cmentarza komunalnego. Ponadto na terenie wsi organizowane są festyny i imprezy o charakterze dochodowym, z których uzyskane środki wykorzystywane są na bieżące potrzeby sołectwa.

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

Mocne strony

- położenie wsi/ bliska odległość do Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego, Jeziora Otmuchowskiego, Jeziora Paczkowskiego, Kotliny Kłodzkiej;

- przepiękne krajobrazy;

- istnieje przedszkole;

- istnienie organizacji społecznych OSP, KGW.

Słabe strony

- bezrobocie;

- przestarzała sieć wodociągowa / rury azbestowe/;

- brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi;

- brak możliwości aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury;

- brak zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki;

- brak placu zabaw oraz terenu zielonego do wypoczynku;

- brak zaangażowania społeczeństwa wsi;

- zły stan dróg gminnych w obrębi wsi;

- brak kompleksu rekreacyjno-sportowego.

Szanse

- zmniejszenie bezrobocia;

- modernizacja dróg;

- stworzenie świetlicy wiejskiej;

- fundusze z Unii Europejskiej oraz inne instytucje wspomagające;

- organizacja imprez kulturalnych, sportowych itp.;

- współpraca z zakładami pracy.

II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nazwa

CMENTARZ KOMUNALNY W WILAMOWEJ

Cel

Celem projektu jest dokończenie budowy cmentarza komunalnego

Beneficjenci

Beneficjentami tego przedsięwzięcia będą mieszkańcy wsi

Przeznaczenie

Pochówek zmarłych

Zakres projektu

Przedmiot projektu w szczególności obejmuje:

- budowę kaplicy

- ogrodzenie cmentarza

- chodniki i alejki

- ściankę szczelną i drenaż

- nasadzenia zieleni

Działania

Przewiduje się, że budowa cmentarza zajmie około roku od momentu wyłonienia w przetargu wykonawcy i rozpoczęcia robót.

Zostaną wykonane następujące roboty:

- roboty budowlane

- wykonanie instalacji elektrycznych

- instalacje sanitarne

- ścianka szczelna i drenaż

- budowa chodników i alejek

- ogrodzenie cmentarza

- nasadzenia zieleni

Rezultaty

Po zakończeniu inwestycja pozostanie własnością gminy i zostanie przekazana w użytkowanie Radzie Sołeckiej w Wilamowej.

III. SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA

Zestawienie kosztów

1. Kaplica:

1.1. Roboty budowlane 					76.624,62.-

1.2. Instalacje elektryczne 					  3.878,94.-

1.3. Instalacje elektryczne 					  5.659,30.-

Razem: 		86.162,86.-

2. Cmentarz:

2.1. Ogrodzenie cmentarza: 				 15.585,39.-

2.2. Nasadzenia zieleni: 					   6.791,82.-

2.3. Chodniki i alejki: 					 75.387,08.-

2.4. Ścianka szczelna i drenaż 				119.382,57.-

Razem: 	217.146,86.-

Ogółem: 	303.309,72.-

IV. HARMONOGRAM PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej - 28.11.2005 – 09.12.2005

2. Wysłanie ogłoszenia do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych – 12.12.2005

3. Publikacja ogłoszenia w BZP – 19.12.2005

4. Otwarcie ofert – 10.02.2006

5. Wyłonienie wykonawcy robót – 17.02.2006

6. Podpisanie umowy – 22.02.2006

7. Rozpoczęcie robót – 06.03.2006